Ana Lucía Arias | Data Scientist Junior en formación

- Question story.

Quiero saber qué pedidos tienen más riesgo de terminar con una reseña negativa para decidir en qué pedidos y vendedores actuar antes de que el cliente reclame.

Al saber esto, la empresa podría priorizar los envíos en riesgo y avisarle al cliente a tiempo. También podría revisar con los vendedores y transportistas que afectan las demoras.

- Backlog técnico priorizado

| area técnica | Fase CRISP-DM | MoSCoW | Justificación (Must) |
| --- | --- | --- | --- |
| Definir por escrito "reseña negativa" y "demora" | Comprensión del negocio | Must | Sin estas definiciones no hay métrica comparable. |
| Descargar el dataset, cargar las tablas de pedidos y reseñas en SQL y | Comprensión de los datos | Must | Sin datos cargados y validados, cualquier porcentaje de demora sale mal. |
| Unir pedidos conreseñas por order_id y resolver pedidos con más de una reseña | Para=eparacion de los datos | must | Mal duplicado de filas y falsea el resultado |
| Calcular los días de demora | Preparación de los datos | Must | Es la respuesta parcial a la pregunta |
| Graficar el porcentaje de reseñas | evauacion | must | El hallazgo se vería a simple vista |
| Subir el análisis a GitHub | Despliegue | must | Evidencia visible |
| Sumar categoría de producto y costo del envío | Preparación de los datos | should |  |
| Entrenar un modelo simple de clasificación y evaluarlo | modelado | cloud |  |

- DoR y DoD

Definition of Ready (antes de empezar una tarea):

  - Descargar, cargar y consultar el data set.

  - Saber la información contiene cada columna que voy a utilizar

  - Definir por escrito la metrica (1 o 2 estrellas es parámetro de resena negativa). Definition of Done (para dar una tarea por terminada):

  - El script o la consulta corre sin intervención manual.

  - Las variables y los supuestos están documentados.

  - Verificar el resultado y subirlo a GitHub.

- . Plan de sprints

# Sprint 1 (1 semana):

Fases CRISP-DM: Negocio, datos, preparación, evaluación, despliegue Mostrar: Un gráfico con el porcentaje de reseñas negativas según demora. Sprint 2 (1 semana)

Fases CRISP-DM: Preparación y evaluación

Mostrar: El mismo análisis pero agregando categoría y costo de envío

# Sprint 3 (1 a 2 semana)

Fases CRISP-DM: Modelado yevaluación

Mostrar: Un modelo base ya evaluado con una predicción.

- Rebanada delgada #1

  - Qué responde: ¿los pedidos entregados con demora tienen más reseñas negativas que los entregados a tiempo?

  - Qué voy a construir: una consulta SQL que une pedidos y reseñas, calcula los días de demora y el porcentaje de reseñas de 1 o 2 estrellas con y sin demora. Después voy a hacer un gráfico de barras en Python con ese resultado.

  - JBGE: limpio solo lo necesario: pedidos entregados, sin datos faltantes en las fechas de entrega y una reseña por pedido. Por ahora no voy a trabajar con categorías, costo del envío ni texto de las reseñas, y tampoco voy a armar un modelo.

  - Estimación honesta: unas 10 horas de trabajo real.

- Matriz de riesgos técnicos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Un pedido puede tener más de una reseña o no tener fecha de entrega, y esto puede | media | Llegar a una conclusión incorrecta sobre la demora. | Contar las filas antes y después del join, usar solo pedidos entregados y |

| cambiar el cálculo del porcentaje. |  |  | quedarme con una reseña por pedido. |
| --- | --- | --- | --- |
| Puede haber muchas más reseñas positivas que negativas, y el modelo podría dar un buen resultado simplemente prediciendo siempre positiva. | alta | Tener un modelo que parece funcionar bien, pero que no detecta las reseñas negativas. | Medir precisión y recall, no solo accuracy, y comparar el resultado con una predicción básica. |